## Slide 1: Tommy Brismo
tommy.brismo@tele2.se
Mob 0720700475
Mob 0768080929

## Slide 2: Projekt

## Slide 3: KTH Projektledning, rubriker som gås igenom
1. Projekt som arbetsform
2. Projektförberedelser - initiering - förstudie - skapa projektgruppen - planering av projekt - ekonomi, risk & kvalitet
3. Genomförande - kommunikation - att leda genomförandet - projekt på rätt kurs - leda & arbeta i projekt - resultat av projekt
4. Avslut & effekthemtagning - avsluta projekt - följa upp effekten - förändringsledning

## Slide 4: Dagar Projektledning
Onsdag 25/3 kl 9-12, BB101x + BB1180
Måndag 30/3 kl 13-16, BB101x + BB1180
Utdelning/genomgång av hemuppgift 31/3 kl 13-15, BB1180
Redovisning hemuppgift 20/4, BB1180
Köp av boken ”DISC……” kontant 325 kr

## Slide 5: Projekt som arbetsform

## Slide 6: Vi organiserar oss
Linjeorganisation, alla ser sina roller i organisationen, ansvarsfördelningen är tydlig, beslutsvägarna likaså, knepigt att anpassa sig till nya yttre förutsättningar, passiva medarbetare skapas…
Matrisorganisation, flexibel, anställd vertikalt i linjen men arbetet bedrivs tvärfunktionellt, uppgifter löses specifikt i grupper. Knepigt med dubbla beslutsvägar….
Projektorienterad organisation, kortsluter linjeorganisationens besluts- och ansvarsvägar, temporär, fokus på mål och kundnytta,
Nätverk (SharePoint/Connections), utmanande, stora krav på flexibilitet, lita på varandra, What’s in it for me ?

## Slide 7: Syfte i/med en organisation
Uppnå ökad effektivitet, resultatförbättringar genom intäktsökningar/kostnadsreduceringar
Utveckla egna marknaden
Leverera kundnytta för fortsatt överlevnad
Uppnå gemensamma mål (objektivt mätbara)
Maximera ägarnas avkastning, exitar
……

## Slide 8: Struktur, Processer, Kultur i organisationer
Struktur: funktioner, befattningar, hierarkier, titlar, rangordningar…..
Processer: handlingar, händelser, innovationer, utveckling, visionsarbete, strategiarbete, intäkts-, produktions-, leverans-, affärs-modeller….
Kultur: värderingar, normer, språk, symboler, ledarskap, motivation, feedback….

## Slide 9: Processerna
Utgör organisationens livsfunktioner
De har sitt ursprung i företagets affärside
Processerna skapar det mervärde som kunderna är beredda att köpa/betala för (Kundnyttan)
Varje aktivitet har en leverantör och en köpare och många ftg arbetar med att identifiera/reducera allt onödigt som inte ger någon kundnytta (lean, agile…)
Processerna utformar ftg organisation, (bör vara så i alla fall)…

## Slide 10
Verksamhet
Medarbetarutveckling
>>
Affärsmannaskap och fokuserade medarbetare är en KFF
Sälj/Marknad
$ %
Gör de rätta sakerna – Operationell effektivitet
Gör rätt saker rätt – Affärsutveckling
Aktivitet
Rätt aktivitet
Rätt position
Resultat
$ %
Rätt fokus
Ledar och Organisations utveckling
>>
Optimerad
vinst & resultat
Som vanligt ..…
Tid

## Slide 11: Organisationen
FTGs organisation påverkas av förändringarna i samhället till följd av ex. ny teknik, nya kunskaper, ändrade levnadsförhållanden, ekologi, politik…
Vi vet mer o mer om medarbetares beteenden i organisationer samt olika organisationsformer
Vi som anställda/medverkande ställer nya krav på de organisationer vi vill verka inom
Sociala medier kommer att påverka vårt sätt att organisera oss allt mer

## Slide 13
Den dynamiska världen –Ledarskap (Hur?)
Ledarskap, samarbete, delaktighet, förståelse och ansvar (90)
Den rationella världen – Chefskap (Vad?)
Analys, planering, mål, fakta, logik, metoder, organisation (10)

## Slide 14: Idag gäller det att överraska, ha förmågan att förändras och fatta beslut. Det är de snabba och kreativa som är framtidens vinnare..

## Slide 15: Projekt skall uppnå resultat
- internt och externt, med egna och/eller externa resurser

## Slide 16: Det finns 3 nivåer i ett projekt
Verksamheten, projektledning och genomförandet

## Slide 17: Uttryck
Mission (vad ett ftg försöker bli)
Vision (i vilken riktning ett ftg vill röra sig, syftet)
Strategi (vilken väg ett ftg valt för att komma dit)

## Slide 18: Vilken affärsnytta levererar projektet?
Företagets vision, syfte med verksamheten
Affärside, - vilken målgrupp vänder ftg sig till? - vilka behov tillfredsställs hos målgruppen? - på vilket sätt tillfredsställer vi/ni behovet? - övergripande mål på egen enhet?
Projektmål på vilket sätt är projektets mål kopplat till de övergripande målen?

## Slide 19: 1. Verksamhetsnivån ansvaret för den långsiktiga utvecklingen
Ett företags/organisations vision och affärsmål är styrande för arbetet på verksamhetsnivån
De övergripande målen påverkar arbetsinnehållet och organisationens utformning
Ledningen styr verksamheten genom att formulera och utarbeta strategier. Detta är en del i affärs- och verksamhetsplaneringen
Strategierna anger vägen mot affärsmålen - bryts ned i handlingsplaner - temporära -> projekt - permanenta – rutiner i det dagliga arbetet
Ansvar för prioriteringar, projektmodell, ledningssystem,

## Slide 20: Ledningen styr projekt genom att:
Initiera, följa upp och avsluta projekt
Säkerställa att projekten ligger i linje med affärsmålen
Tilldela resurser
Samordna projekten inom verksamheten
Tillhandahålla styrverktyg och projektmodeller
Hantera organisationens affärsmöjligheter och risker
Utse PL
Ställa krav på projektledaren

## Slide 21: 2. Leda projekt Projektledaren leder projekt genom att:
Se till att projektmålet uppnås
Kommunicera och delegera uppgifter
Engagera och motivera projektdeltagare
Tillämpa styrverktyg och projektmodeller
Rapportera utfall och hantera ändringar
Hantera affärsmöjligheter/risker som berör projektet

## Slide 22: 3. Projektgenomförande Projektgruppen utför projektet genom att:
Se till att delegerade uppgifter utförs enligt plan
Följa organisationens kvalitetssystem, metoder och rutiner
Föreslå förbättringar av lösningar, processer och planer
Kommunicera läget
Rapportera möjligheter och risker som de upptäcker

## Slide 23: Projektorganisation

## Slide 24
Hur så? Vad var
frågan nu igen?
Jag kommer att sopa
till dig om vi inte lyckas!!!
Jag fattar
inte ett smack!
Jag får köpa läget..
Hmm, hur tänker
du då? Struktur?
Kan jag gå nu?
Har viktigare att göra!
Åhhh..tuta & kör!
Planera kan vi göra
senare…
Makt
Beteende
Normer
Drivkrafter
Attityder
Värderingar
Social
mångfald
Samverkan i projekt……

## Slide 25: Samtal….
Man brukar säga att projekt kortsluter den hierarkiska organisationsstrukturen. Vad menas?
Hur kan man lösa problemet med delat ledarskap, det vill säga att personer som är med i projekt har två chefer som ställer krav? Projektledaren i projektet men också den ordinarie chefen utanför projektet i linjen?

## Slide 26: Lojalitet

## Slide 27: Lojalitet mot chefer/ledare
Projekt har oftast 2 chefer, linjechef-projektledare, (vad som är viktigast är ledningens ansvar att förmedla till alla berörda)
Chefer/ledare skapar nytta genom att utveckla individer och processer
Projektledare skapar nytta genom att leverera resultat och förändringar
Linjechefer kan ha svårt att släppa till resurser -> skapar problem i linjen. Få belöningssystem främjar samarbete över organisationsgränser
PL kan se chefer som hinder
Chefer/ledare kan se PL som konkurrenter

## Slide 28: Effektiva TEAM
En tydlig organisation med en klar och definierad affärsidé, som stödjer innovationer och värdesätter hög kvalitet, tillhandahåller mänskliga och tekniska resurser, förväntar framgångar och belönar medarbetare utgör en bra grund för framgångsrika team.
4 stadier: Tillhörighet och trygghet, Opposition och konflikt, Tillit och struktur, Arbete och produktivitet
Projekt påverkas av företagskulturen som råder. Det som den enskilde individen upplever som belönande kommer att utföras. Uppgifter som överordnande uppmärksammar känns meningsfulla och blir gjorda medan andra lika viktiga sysslor prioriteras ned om de inte mäts.

## Slide 29: Områden att mäta i team
Stress
Kommunikation
Samarbete
Konflikter
Etik och moral
Individen
Teamanalyser mäter viktiga egenskaper för ett framgångsrikt team, som t.ex. gemensamt mål, tillit, ledarskap och feedback. Verktyget belyser vilka egenskaper teamet som helhet upplever som viktiga men också hur bra teamet anser sig vara på dessa.
Kick-Off är ett bra sätt att starta ett projekt. Med en tydlig agenda…

## Slide 30: Ledningen styr projekt med beslutspunkter:
Beslutspunkterna är projektägarens verktyg för att kontrollera och styra projektet (grindar, tollgates..) Exempel: - Projektet initierat och förstudien ska starta - Förstudien klar och planeringen ska starta - Projektplaneringen klar - Projektgenomförandet ska starta - Projektet avstämt - Resultatet överlämnat och målet godkänt - Projektet stängt - Effektmålet avstämt
Utfallet vid en beslutspunkt kan vara 1. Fortsätt projektet 2. Gå tillbaka och omarbeta/komplettera underlag 3. Avsluta projektet, skriv slutrapport, avveckla gruppen

## Slide 31: Ledningens beslutspunkt

## Slide 32: Projektledaren leder med milstolpar
En milstolpe är ett etappmål på vägen mot slutmålet
En milstolpe är ngt som skall ha uppnåtts, även ngt till/från projektet
En övergripande plan som visar projektets milstolpar är ett bra kommunikationsverktyg
Milstolparna är avstämningspunkter som syftar till att hjälpa PL att följa projektet samt rapportera status under genomförandet
Projektgruppen har som uppgift att se till att milstolparna uppnås

## Slide 33: PL leder projektet med Milstolpar

## Slide 35: Projektförloppet
Ett projekt kan beskrivas som en process, med start och slut. Ju mer detaljerad processen är beskriven desto högre grad av styrning har projektarbetet och därmed kraven på hur arbetet skall utföras.
Processdefinition - En process är en serie av sammanhängande aktiviteter - En process förädlar en vara eller tjänst för att tillgodose ett behov - En process har minst en leverantör som levererar indata och en kund som är mottagare av utdata
Processer beskrivs och fastläggs i metodbeskrivningar och kvalitetsmanualer
Ofta skiljer man på kärnprocesser och stödprocesser

## Slide 37: Projektfaserna
Förstudie, analysera förutsättningar och specificera uppdraget
Planering, producera planer för genomförandet
Genomförande, arbeta i projektet och inför resultatet
Avslut, utvärdera och avveckla projektet
Alla projekt börjar med ett behov att något skall förändras eller utvecklas
Forskningsprojekt – utgår från en ide som skall utredas eller en tes som skall testas. Kräver ofta forskningsanslag för att kunna startas och leverans kan ske i form av en rapport eller en vetenskaplig artikel

## Slide 38: Avstämning/audit under genomförandet
Styrning/effektivitet
Mätningar
Avstämningar
Tid

## Slide 39
Kontinuerligt mäta, följa upp och ge återkoppling
Coachning
Kontinuerligt uppdatera mål och förutsättningar
Utvärdering av måluppfyllnad och beteenden utifrån mål
Performance Management
Mätbara Mål
Uppföljning
och Coachning
Utvärdera
prestation
Konsekvenser
PROJEKTMÅL
Utifrån mål och roll
Individuella mål och aktiviteter
Individuella beteendemål och aktiviteter utifrån värderingar
Belöna vid hög prestation
Handlingsplan med åtgärder vid otillräcklig prestation
Byte av roll vid underprestation